III.


SPRAWOZDANIE
z  wykonania  zadań  inwestycyjnych

za  2005 r.
800 – 80110 
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I STOŁÓWKĄ

1. Planowane nakłady na 2005 r.


-

207.820
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy

w tym:

środki z FRKF


	207.820
50.000
	157.820
50.000
	

	RAZEM
	207.820
	157.820
	75,9


3. Poniesione nakłady i źródła


-

207.402
    ich finansowania

	Stan rachunku

na 01.01.2005
	Dotacja z budżetu

gminy
	Poniesione nakłady
	Nakłady

sfinansowane
	Stan rachunku

na 30.12.2005 r.

	189
	157.820
w tym:

z FRKF   50.000
	207.402
w tym:

z FRKF     50.000
	57.402
w tym:

z FRKF  50.000
	100.607




Poniesione nakłady dotyczą:

1) studium uwarunkowań

-
1.830

2) prowizja od przelewów

-
       4
3) przeszacowanie kosztów incest.
-
    488

4) opł. za warunki przył.energ.
-
 5.080

5) roboty budowlane


-       200.000
Do zapłaty pozostała cz. faktury za roboty budowlane na kwotę 150.000 zł (termin płatności

przypada na dzień 16.01.2006 r.). Faktura została zapłacona w terminie.

Inwestycja w toku. Nakłady  ogółem od momentu rozpoczęcia inwestycji wynoszą 772.768zł.

900 – 90095 PROJEKT MODERNIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA SOŁECTW ŁUBIANKA I PIGŻA

1. Planowane nakłady na 2005 r.


-

31.720
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy 

w tym:

         PIGŻA

         ŁUBIANKA


	31.720

3.766

27.954
	31.720

               3.766

             27.954
	100,0




3.  Poniesione nakłady oraz źródła 


-
31.722

     ich finansowania
	Stan r-ku

na 01.01.2005 r.
	Dotacja z budżetu gminy
	Ogółem środki
	Poniesione nakłady


	8
	31.720
	31.728
	31.722




Poniesione nakłady dotyczą:

1) F-ra za projekt


-
31.720 

2) Prowizja od przelewu
 
-
         2 

Ogółem koszty projektu wyniosły 90.528 zł z czego 58.808 zł zapłacono w 2004 roku.

900 – 90095 MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA SOŁECTWA PIGŻA

1. Planowane nakłady na 2005 r. 


-

3.000 

2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy


	3.000
	3.000
	100,0


3. Poniesione nakłady oraz źródła


-

3.000

     ich finansowania

	Dotacja

budżet gminy


	Ogółem środki
	Poniesione nakłady

	3.000
	3.000


	3.000


Poniesione nakłady dot. zapłaty faktury za projekt modernizacji przestrzeni publicznej.

754 – 75412
 ROZBUDOWA  REMIZY  OSP  WYBCZ 

1. Planowane nakłady na 2005 r.

-
15.000
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie


	%

	Budżet gminy
	15.000
	15.000
	0


3. Poniesione nakłady oraz źródła  

-
0

    ich finansowania.

Na początku m-ca stycznia 2006 r. zakupiono materiały budowlane za kwotę 14.602 zł.

750 – 75023 

WYDATKI  NA  ZAKUPY   INWESTYCYJNE

750 – 75011

852 – 85212
1. Planowane nakłady na 2005 r. 
-
21.000

2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	1.Budżet gminy

    - 750 – 75011

    - 750 – 75023

2. Dotacja budżetu państwa 

     - 852 - 85212
	14.000
4.000

10.000

7.000


	9.147
0

9.147

6.876
	65,3
91,5

98,2

	RAZEM
	21.000
	16.023
	76,3


3. Poniesione nakłady i źródła ich finansowania 
-
16.019

	Poniesione nakłady
	Źródła finansowania

	
	Budżet gminy
	Środki z  budżet. państwa

	16.019
	9.143
	6.876




Poniesione nakłady dotyczą:

1. Sprzętu komputerowego dla Referatu 

-
4.966

Księgowości

2.   Centrala telefoniczna



-
4.177 

3.   Sprzęt komputerowy dla GOPS 


-
6.876
      na obsługę świadcz. rodzinnych
1

