Załącznik Nr 4
INFORMACJA
z  wykonania  zadań  inwestycyjnych

za  I półrocze 2007 r.
1)     800 – 80110 
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM 
W BRĄCHNOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I 
STOŁÓWKĄ

1. Planowane nakłady na 2007 r.


-

345. 000,00
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy

w tym:

środki z FRKF


	345.000,00
300.000,00
	345.000,00
300.000,00
	100,00
100,00

	RAZEM
	345.000,00
	345.000,00
	100,00


3. Poniesione nakłady i źródła


-

345.003,00
    ich finansowania

	Tytuł
	Stan rachunku na

01.01.2007 r.
	Dochody

Przychody
	Wydatki 

Koszty
	Stan rachunku na

30.06.2007 r.

	BO na 01.01.2007 r.
	1 155,33
	
	
	

	Dotacja z budżetu
	
	45 000,00
	
	

	Środki z FRKF
	
	300 000,00
	
	

	Likwidacja lokaty dot. zabezp. robót
	
	7 260,45
	
	

	Odprowadz. kapit. % za 2006 r.
	
	
	449,56
	

	Zwrot części zabezp. robót
	
	
	2 850,24
	

	Zapł. f. 42/ 06 za roboty budowlane
	
	
	45 000,00
	

	Zapł. f. 002/ 07 za roboty budowlane
	
	
	300 000,00
	

	Prowizje od przelewów
	
	
	3,00
	

	OGÓŁEM

	1 155,33
	352 260,45
	348 302,80
	5 112,98


Poniesione nakłady w wysokości 345.003 zł dotyczą:

1) prowizja od przelewów i inne 
-
           3
2) roboty budowlane


-    
345.000,00
Efekt rzeczowy w/ w inwestycji:
          Powierzchnia ogółem obiektu wynosi 1.249 m², w tym:

- sala gimnastyczna

-
737 m²


- zaplecze socjalne

-
330 m²


- kuchnia ze stołówką

-
150 m²


- kotłownia olejowa o mocy 300 KW


- parking z kostki polbruk.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Przyjęto na stan mienia w wartości 

2.076.971,25 zł.
2)   900- 90095  
MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA 
SOŁECTWA PIGŻA
1. Planowane nakłady na 2007 r. 


-

42.700,00
2. Planowane finansowanie:
	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	Budżet gminy

	42.700,00

	42.700,00

	100,0



3. Poniesione nakłady oraz źródła


-

42.702,00
     ich finansowania

	Stan rachunku na 01.01.2007 r.
	Dotacja z budżetu gminy
	Poniesione nakłady
	Zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji
	Stan rachunku na 30.06.2007 r.

	284,50


	42.700,00
	42.702,00
	282,50
	0


Poniesione nakłady dotyczą:
1) roboty budowlano- montażowe

-
42.700,00
2) prowizje bankowe od przelewów

-
         2
W ramach w/ w inwestycji wybudowano:

a) 2 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej wraz z ich ogrodzeniem 
b) uniwersalne boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni asfaltowej

c) bieżnię sportową z czterema torami o nawierzchni z tartanu o długości 200 mb

d) uniwersalną skocznię do skakania w dal i skoku wzwyż

Ponadto wykonano drogę dojazdową na teren szkoły oraz chodnik do boisk.

Całość terenu ogrodzono siatką. Wzdłuż kortów i boiska do koszykówki wykonano parking z tłucznia kamiennego.

Inwestycja rozliczona i przyjęta na stan mienia gminnego w wartości 518.861,50 zł.
3)    010- 01010
  BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. Planowane nakłady na 2007 r.
-
6.000,00
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%

	1. Budżet gminy

	6.000,00

	0

	

	RAZEM
	6.000,00
	0
	


3. Poniesione nakłady


-
6.001,00
4. Źródła finansowania:
	Stan rachunku na 01.01.2007 r.
	Poniesione nakłady
	Zwrot środków na GFOŚ
	Stan r- ku na 30.06.2007 r.

	19.638,90
	6.001,00
	12.600,00
	1.037,90




Poniesione nakłady dotyczą:

1) wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych
-
6.000,00

2) prowizje bankowe




-
       1,00
Inwestycja w toku.
4)    600- 60016  
WYDATKI NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
       750- 75011
       750- 75023

1. Planowane nakłady na 2007 r.

-
35.700,00
2. Planowane finansowanie:

	Źródła
	Plan
	Wykonanie
	%



	Budżet gminy
	40.000,00
	35.700,00
	89,3



3. Poniesione nakłady



-
35.700,00
4. Źródło finansowania:


- dotacja z budżetu gminy

-
35.700,00

   z tego:


z rozdz. 60016


25.000,00


z rozdz. 75011


     700,00


z rozdz. 75023


10.000,00
Zakup samochodu ciężarowego FORD- TRANSIT sfinansowany został z trzech rozdziałów, bowiem służy do różnych celów m. in.: wyjazdów w teren w sprawie przeglądu stanu dróg gminnych z dostawą materiałów, przewóz zakupionych materiałów służących do bieżącego utrzymania budynków Urzędu Gminy oraz wyjazdy do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu po odbiór specjalnych przesyłek tj. dowodów osobistych
5)   010- 01038    
MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE 



WSIACH WYBCZ, ZAMEK BIERZGŁOWSKI, 




BRĄCHNOWO
Planowane nakłady na 2007 r. dla w/ w inwestycji

-
60.000,00 zł
Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2007- 2008

Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 830.000,00 zł, z czego:

· finansowanie z budżetu krajowego


-
198.000,00 zł

· finansowanie ze środków UE


-
632.000,00 zł

W roku bieżącym planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę w wysokości 
60.000 zł na pokrycie kosztów wykonania projektów budowlanych. Projekty wykonane będą w II półroczu 2007 r.

1

